Matriz de Trazabilidad

Mandato del Proyecto  →  Implementación del Sistema

Tele Import S.A. — Tienda online de insumos electrónicos

Capítulo 3 — Mandato del proyecto · Verificación de cumplimiento · 13 de junio de 2026

Este documento contrasta cada componente del mandato (objetivo, límites y alcance) con la implementación real del sistema, indicando el estado de cumplimiento y la evidencia técnica correspondiente.

## 1. Objetivo

| Componente del objetivo | Estado | Evidencia / Nota |
| --- | --- | --- |
| Página web de ventas de insumos | ● Cumplido | Frontend Next.js + backend Express/MySQL. |
| Algoritmos de recomendación según preferencias | ● Cumplido | services/recommendations.ts: categorías compradas + trending 30 días. |
| Mejorar búsqueda y categorización (etiquetas/metadatos) | ● Cumplido | Campos tags y metadata; buscador y filtros del catálogo. |
| Importar y exportar datos de productos | ● Parcial | El modelo soporta etiquetas y metadata, pero no hay herramienta de import/export masivo (CSV/Excel). |

## 2. Límites

Abarcar todo el proceso “desde la entrada a la plataforma hasta la entrega de la mercancía”: Cumplido. El flujo completo está cubierto: registro/login → catálogo → carrito → checkout → pago (Mercado Pago) → pedido con estados hasta su entrega (delivered).

## 3. Alcance

| # | Punto del alcance | Estado | Evidencia / Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Login (registro e ingreso de usuarios) | ● Cumplido | auth.ts; páginas login y registro; JWT. |
| 2 | Permisos: Admin / Solo Lectura | ● Cumplido | Roles admin/customer/readonly; mutaciones protegidas con requireAdmin. |
| 3 | Auditoría de movimientos (productos / stock) | ● Parcial | Stock auditado (audit_logs + stock_movements). Falta auditar la modificación de productos. |
| 4 | Catálogo responsivo multi-dispositivo | ● Cumplido | Catálogo Next.js con diseño responsive (Tailwind). |
| 5 | Notificaciones personalizadas de productos/ofertas | ● Parcial | Notificaciones in-app de pedidos y stock bajo. Falta el aviso de ofertas/productos al cliente. |
| 6 | Compartir productos en redes sociales | ● Cumplido | ShareButtons en la ficha de producto: WhatsApp, Facebook, X y copiar enlace. |
| 7 | ABM de productos (alta/modificación/baja) | ● Cumplido | admin.ts: crear, editar (PUT), activar/desactivar (toggle) y borrar. |
| 8 | Ingreso, control y auditoría de stock | ● Cumplido | reports.ts: stock-movement (ingreso/egreso/ajuste) + historial + auditoría. |
| 9 | Descuentos y promociones | ● Cumplido | Tabla promotions, validación de cupones y panel admin/promociones. |
| 10 | Zoom y visualización detallada del producto | ● Cumplido | ProductImageGallery con lightbox, zoom y navegación por teclado. |
| 11 | Comentarios y reseñas de productos | ● Cumplido | ProductReviews + moderación en admin/resenas. |
| 12 | Chat en vivo para atención al cliente | ● Pendiente | No implementado. Sugerido: widget (Tawk.to/Crisp) o tabla de mensajes propia. |
| 13 | Pedidos retiro/envío + email al encargado | ● Cumplido | Pedidos pickup/shipping; email al encargado al generar el pedido (services/email.ts). |
| 14 | Carrito de compras | ● Cumplido | cartStore (Zustand) con persistencia. |
| 15 | Pagos con Mercado Pago | ● Cumplido | payments.ts + webhooks.ts; preferencia y retorno operativos. |
| 16 | Reporte de productos más visitados | ● Cumplido | reports.ts /most-visited-products sobre product_views. |
| 17 | Reporte de tendencias de compras | ● Parcial | Top y peores productos (qué se compra). Falta la serie temporal a lo largo del tiempo. |
| 18 | Reporte de ventas por período | ● Cumplido | reports.ts /sales con rango from/to. |

## 4. Resumen del cumplimiento

- Cumplido: 14 de 18 puntos del alcance, más el objetivo central (recomendaciones, búsqueda/categorización) y los límites.

- Parcial: auditoría de modificación de productos (3), notificación de ofertas al cliente (5) y serie temporal de tendencias (17); más import/export de productos del objetivo.

- Pendiente: chat en vivo (12) — único punto sin implementar.

## 5. Mejoras incorporadas en esta revisión

- Compartir en redes sociales en la ficha de producto (WhatsApp, Facebook, X y copiar enlace).

- Email al encargado de la sucursal al generarse un pedido, con el detalle para el despacho (services/email.ts).

- Correcciones de flujo de compra: pago con Mercado Pago operativo, manejo del carrito en el checkout y footer responsive.

## 6. Nota de configuración — Email

El envío de email usa nodemailer. Si no hay SMTP configurado, el sistema registra en la consola del backend el email que se habría enviado (modo desarrollo/demo); con SMTP configurado, envía de verdad. Variables de entorno:

SMTP_HOST, SMTP_PORT, SMTP_USER, SMTP_PASS, SMTP_FROM, MANAGER_EMAIL

Para habilitar el envío real: completar esas variables (p. ej. Gmail con “App Password” o un servicio como Brevo/SendGrid) y ejecutar npm install en el backend.

## 7. Recomendaciones para cerrar el 100%

- Chat en vivo: integrar un widget (Tawk.to/Crisp) o una tabla de mensajes con polling.

- Import/Export de productos: endpoints de exportación e importación CSV en el panel admin.

- Auditoría de productos: registrar en audit_logs las altas/bajas/modificaciones de productos (ya existe logAuditEvent).

- Notificación de ofertas: generar notificaciones a clientes al crear una promoción.

- Tendencias temporales: endpoint de ventas agrupadas por día/semana/mes para graficar la evolución.